| Fecha Reunión: | 18-10-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:00 | Hasta: 23:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Integrante 1, (Amaro Poblete) | SI | Jefe de proyecto |  |
|  | Integrante 2, (Cesar Gangas) | SI | Analista QA |  |
|  | Integrante 3, (Cristobal Trigo) | SI | Analista QA |  |
|  | Integrante 4, (Ariel Rivas) | SI | Analista QA |  |
| Resumen de lo tratado: | Avance en plan de pruebas y evidencias documentadas |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 25/10/2023 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades - Los Analistas QA, crearán casos en el plan de pruebas separándolos por modulo - Mediante se proceda a testear, se deberá evidenciar en el documento Word correspondiente - Cada integrante tendrá que realizar 32 casos de prueba por semana. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Enviar minuta reunión | AM | A | 10-07-2024 | Terminado |
| - Definir avance individual del grupo | AM | A | 10-07-2024 | Terminado |
| - Establecer tareas a los integrantes | AM | A | 13-07-2024 | En proceso |
| - Comenzar testing en casos de prueba | Analista QA | A | 15-07-2024 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| Completar los casos de prueba faltantes de su semana | Ariel Rivas | A | 19/10/2024 | Pendiente |

Bitácora:

Se estableció con el grupo el realizar 32 casos de prueba semanales. De estos casos intentar abarcar los máximos posibles con evidencias testeadas en OSPOS

También diferenciamos los módulos de otros, en el plan de pruebas. De esta forma. Comenzar a crear diferentes documentos Word, Cada uno con un módulo diferente para que esté mas ordenado.

Se ha logrado avanzar mucho en cuanto a cantidad de casos de prueba, pero faltan detallar algunas casillas del Excel. Todos trabajaron por igual salvo el Analista QA Ariel Rivas, quien no logró llegar a la meta pese a la insistencia que le dio todo el grupo. Solo completó 23.